Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1: Mô hình tuần tự (Waterfall). Yêu cầu được thu thập trọn vẹn và chốt cứng từ đầu, sau đó dự án đi qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, code và kiểm thử theo một đường thẳng tuyến tính.

- Giải pháp 2: Mô hình lặp (Scrum). Yêu cầu được tiếp nhận và phân nhỏ theo mức độ ưu tiên, sau đó phát triển cuốn chiếu qua các vòng lặp (Sprint) ngắn hạn để liên tục chuyển giao phần mềm.

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Waterfall) | Giải pháp 2 (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Kém linh hoạt do mọi thay đổi giữa chừng đều phá vỡ thiết kế ban đầu và tốn kém chi phí sửa chữa. | (+) Rất tốt vì cho phép liên tục cập nhật yêu cầu mới và sắp xếp lại ưu tiên sau mỗi Sprint ngắn. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Rất muộn, thường phải chờ đến giai đoạn kiểm thử hoặc bàn giao ở cuối dự án mới thấy sản phẩm thực tế. | (+) Rất sớm, khách hàng có thể trải nghiệm và đánh giá phần mềm có thể chạy được sau mỗi 1-4 tuần. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Rất cao, giúp tối ưu hóa nguồn lực do tài liệu và cấu trúc đã được chuẩn bị chặt chẽ, rành mạch ngay từ đầu. | (–) Kém tối ưu, dễ lãng phí thời gian vào các nghi lễ họp hành, rà soát lặp đi lặp lại không cần thiết. |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng cần chọn Scrum vì thị trường luôn biến động, đòi hỏi phát hành nhanh tính năng để thăm dò và liên tục điều chỉnh theo phản hồi người dùng. Ngược lại, Đội Đối soát nên áp dụng Waterfall vì nghiệp vụ hóa đơn thuế cần sự chính xác tuyệt đối ngay từ đầu, tài liệu chặt chẽ và không được phép có sai sót pháp lý. Trong trường hợp luật thuế thay đổi đột ngột, việc dùng Waterfall sẽ bộc lộ rủi ro phản ứng chậm, có thể phải đập đi làm lại lượng lớn mã nguồn nếu dự án đã đi qua giai đoạn thiết kế. Đề xuất áp dụng Scrum cho cả hai đội của trưởng phòng là sai lầm vì việc chọn phương pháp phải dựa trên mức độ ổn định của yêu cầu dự án chứ không dựa vào xu hướng công nghệ. Nếu ép Đội Đối soát chạy Scrum, dự án sẽ lãng phí nguồn lực vào các buổi họp thích nghi không cần thiết thay vì tập trung vào tính toàn vẹn và tuân thủ luật pháp của hệ thống.